**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
  ТАБУЛГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
 ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА  
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п.Табулга

24.07.2017 № 30

Об утверждении проекта муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории п.Табулга на 2018 год».

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования поселка Табулга Чистоозерного района Новосибирской области, создания комфортной городской среды, с целью реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселка Табулга на 2018 год», а также  в соответствии со [ст 6](consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D756F244CD98E4F72996867675D089BCA6BA91741A5F87AC6V3j9G), [13](consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D756F244CD98E4F72996867675D089BCA6BA917V4j6G) Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселка Табулга на 2018 год».

2. Специалисту администрации Табулгинского сельсовета Е.Н.Степановой разместить в официальном периодическом печатном издании «Муниципальные вести» и официальном сайте администрации постановление «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселка Табулга на 2018 год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Табулгинского сельсовета Л.П.Кузнецову.

Глава администрации  
Табулгинского сельсовета П.П.Тилипенко

Исп.: Кузнецова Л.П.  
93-766

Утвержден

Постановлением Главы администрации

Табулгинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

от 24.07.2017г. № 30

**Проект муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории поселка Табулга   
на 2018 год»**

п. Табулга - 2017 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы "** **Комплексное благоустройство территории поселка Табулга на 2018 год "**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | " Комплексное благоустройство территории поселка Табулга на 2018 год " (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования) |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи муниципальной программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения; |
|  | организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составит 6000,6 тыс. рублей, в том числе:  Из них на благоустройство центральной площади п.Табулга, возле здания Табулгинского культурно-досугового центра: 1751,0 тыс. рублей. |
|  |  |
|  |  |
|  | на благоустройство дворовых территорий:  4249,6тыс. рублей. |
|  | |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов:  - создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;  - утверждение новых Правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, описание основных**

**проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Анализ сферы благоустройства в поселке Табулга Чистоозерного района Новосибирской области показал, что в последние годы в поселении не проводилась работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В связи с чем, в вопросах благоустройства поселка Табулга Чистоозерного района Новосибирской области имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, на территории поселения имеются территории общего пользования и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковочных мест;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ

1. благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

1.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

1.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей дворовых территорий в муниципальном образовании. На сегодняшний день износ большинства объектов дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории МО Табулгинского сельсовета превышает 70 %.

- высокий уровень физического, морального и экономического износа придомовых площадок предназначенных для занятий спортом и отдыха.   
 К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий Табулгинского сельсовета привлекаются добровольцы, волонтеры и граждане на безвозмездной основе. Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников.

В целях улучшения эстетического облика муниципального образования Табулгинского сельсовета, повышения качества жизни жителей муниципального образования Табулгинского сельсовета необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органа местного самоуправления.  
 Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 1 к муниципальной программе.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень территорий общего пользования поселения, на котором планируется благоустройство в 2018 году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, а также территорий общего пользования поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой в поселении муниципальной**

**политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки ее реализации**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение следующих показателей:

- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к -дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

- увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

**Раздел 3. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ  
 по благоустройству дворовых территорий**

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;  
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

**Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц**

Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее установленного муниципальной программой, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

**Условия аккумулирования и расходования средств**

В случае, если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией Табулгинского сельсовета в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

Администрация Табулгинского сельсовета обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Табулгинского сельсовета обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Табулгинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Табулгинского сельсовета ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Табулгинского сельсовета на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Табулгинского сельсовета осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

**Контроль за соблюдением условий порядка**

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Табулгинского сельсовета в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация Табулгинского сельсовета обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря 2018 года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**Раздел 4. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД**

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урн, скамеек) (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории).

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из дополнительного перечня работ.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству)

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. В проекте в обязательном порядке предусматриваются мероприятия по оснащению транспортной и пешеходной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

**Раздел 5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования поселения;

- иные мероприятия.

Основное мероприятие муниципальной программы направлено на решение основных задач муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий муниципальной программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Муниципальная программа рассчитана на 2018 год.

**Приложение №1 к му** Приложение 1

к муниципальной программе   
«Комплексное

благоустройство территории

поселка Табулга на 2018 год»

**Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории поселка Табулга на 2018 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чистоозерный район, п.Табулга, ул.Островского, 1 |
| 2 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чистоозерный район, п.Табулга, ул.Дзержинского,10 |
| 3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чистоозерный район, п.Табулга, ул.Макаренко, 2 |
| 4 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чистоозерный район, п.Табулга, ул.Макаренко, 4 |
| 5 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чистоозерный район, п.Табулга, ул.Макаренко, 6 |
| 6 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чистоозерный район, п.Табулга, ул.Макаренко, 8 |
| 7 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чистоозерный район, п.Табулга, ул.Макаренко, 10 |

**му** Приложение 2

к муниципальной программе   
«Комплексное

благоустройство территории

поселка Табулга на 2018 год»

**Адресный перечень территорий общего пользования, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории поселка Чистоозерное на 2018 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| 1 | Центральная площадь п.Табулга, возле здания Табулгинского культурно-досугового центра, по адресу: Новосибирская область, Чистоозерный район, п.Табулга, ул.Садовая, 44 |

**ТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе «Комплексное  благоустройство территории  поселка Табулга на 2018 год» |

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. Скамья:

|  |
| --- |
|  |



1. Урна:

|  |
| --- |
|  |

