**ГЛАВА**

**ТАБУЛГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.02.2019 № 16

**О создании противопаводковой комиссии и организации
противопаводковых мероприятий в весенний период 2019 года**

Во исполнении Распоряжения Губернатора Новосибирской области от 22.01.2019 г. № 6-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2019 году", в соответствии с Уставом Табулгинского сельсовета Чистоозёрного района, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуации, связанных с весенним паводком 2019 года, обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения, устойчивой работы экономики и социальной сферы Табулгинского МО **постановляю:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводка 2019 года (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление в периодичном печатном издании «Муниципальные вести» и разместить на сайте администрации Табулгинского сельсовета Чистоозерного района.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Табулгинского сельсовета П.П.Тилипенко

Исп.: Кузнецова Л.П.

93-766

Приложение №1

 к постановлению главы Табулгинского сельсовета

 от 25.02.2019. № 16

 **СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии на территории Табулгинского МО**

* + Тилипенко П.П. – председатель комиссии
	+ Трусов В.Н. – член комиссии
	+ Бураков А.В. – член комиссии
	+ Хвостов Н.В. – член комиссии
	+ Худинша О.М. – член комиссии
	+ Столяренко П.П. – член комиссии

Приложение №2

 к постановлению главы Табулгинского сельсовета

 от 25.02.2019. № 16

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по пропуску паводка 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Содержание мероприятий | Срокпроведения | Ответственныеисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Образование противопаводковойкомиссии, утверждение плана мероприятий  | 28.02.2019 | Администрация , организации |
|  | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистка от снега кюветов и мостовых пролетов | с 01.03.2019постоянно |  Администрация, организации с закрепленными территориями |
|  | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 01.03.2019 |  Администрация  |
|  | Определение населенных пунктов, находящихся под угрозой затопления, разработка плана предупредительных работ | 01.03.2019 |  Администрация  |
|  | Организация дежурства в нерабочее время и выходные дни ответственных лиц на объектах, попадающих в зону затопления; создание мобильной противопаводковой бригады, обеспечение ее необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение целевого инструктажа с работниками | с 01.03.2019 |  Администрация, организации |
|  | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий  | на период половодья | КХ Чистоозерное |
|  | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком | до 14 мая | Администрация  |
|  | Обеспечение своевременной защиты мест захоронения, вывоза за пределы затопляемой зоны, бытовых и промышленных отходов, проведение работ по предотвращению загрязнения и засорения водоемов | на период половодья | Председатель противопаводковой комиссии — глава администрации |
|  | Организация проведения заседаний противопаводковой комиссии | по необходимости | Администрация  |