ГЛАВА

ТАБУЛГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020                                     п.Табулга                                        № 16

О создании противопаводковой комиссии и организации 
противопаводковых мероприятий в весенний период 2020 года

Во исполнение Распоряжения Губернатора Новосибирской области от 09.01.2020 г. № 2-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2020 году", в соответствии с Уставом Табулгинского сельсовета Чистоозёрного района, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуации, связанных с весенним паводком 2020 года, обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения, устойчивой работы экономики и социальной сферы Табулгинского МО постановляю:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводка 2020 года (Приложение № 2).

## 3. Опубликовать настоящее постановление в периодичном печатном издании «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте администрации Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области http://admtabul.nso.ru.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Табулгинского сельсовета                                                    П.П.Тилипенко

Исп.: Кузнецова Л.П.

93-766

Приложение №1

к постановлению главы Табулгинского сельсовета

от 27.03.2020 № 16

СОСТАВ

противопаводковой комиссии на территории Табулгинского МО

  - Тилипенко П.П. – председатель комиссии

  - Трусов В.Н. – член комиссии

  - Бураков А.В. – член комиссии

  - Хвостов Н.В. – член комиссии

  - Худинша О.М. – член комиссии

  - Столяренко П.П. – член комиссии

Приложение №2

к постановлению главы Табулгинского сельсовета

от ____________ № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводка 2020 года

| №№ пп | Содержание мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | 25.03.2020 | администрация, , организации |
|  | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистка от снега кюветов и мостовых пролетов | с 01.03.2020 постоянно | администрация, организации с закрепленными территориями |
|  | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 01.03.2020 | администрация |
|  | Определение населенных пунктов, находящихся под угрозой затопления, разработка плана предупредительных работ | 01.03.2020 | администрация |
|  | Организация дежурства в нерабочее время и выходные дни ответственных лиц на объектах, попадающих в зону затопления; создание мобильной противопаводковой бригады, обеспечение ее необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение целевого инструктажа с работниками | с 01.04.2020 | администрация, организации |
|  | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | на период половодья | КХ Чистоозерное |
|  | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком | до 14 мая | администрация |
|  | Обеспечение своевременной защиты мест захоронения, вывоза за пределы затопляемой зоны, бытовых и промышленных отходов, проведение работ по предотвращению загрязнения и засорения водоемов | на период половодья | Председатель противопаводковой комиссии — глава администрации |
|  | Организация проведения заседаний противопаводковой комиссии | по необходимости | администрация |